## Slide 1: KITRI 모의해킹 14기 착수보고 악성코드 정 적 + 동적 탐지
ADSTORED 권주승 김예지 박주연 이현준

## Slide 2: C O N T E NTS
금주 목표
현재 진행 상황
향후 계획

## Slide 3: MATTERS OF PROGRESS 현재 진행 상황
0706 N-gram 코드 작성 시작
0706 파일의 헥사값 가져오는 Python 코드 작성
0705 파일의 해시값과 textDB에 있는 값 확인하기
0704 DB 및 바이러스토탈 연동해서 Python 코드 작성
0704 N-gram 논문 검색 및 머신러닝 사전조사
0703 mongoDB 환경 구축 완료
0703 pefile 설치 및 아나콘다 연동 완료
CONTENTS
PEN14
S H U T DOWN+
RANSOM

## Slide 4: OBJECTIVE 금일 목표
박주연 악성코드 샘플 수집 & 분석, N-gram 이용한 악성코드 분류 방안 조사
김예지 머신러닝 개발에 사용할 모델 정보 수집
이현준 API순서, 빈도수에 대하여 조사
CONTENTS
PEN14
S H U T DOWN+
RANSOM

## Slide 5: FUTURE GOALS 향후 계획
CONTENTS
PEN14
S H U T DOWN+
RANSOM
목표
완성 된 Python 코드 합치기(권주승 -> 주말)
머신러닝 개발
GUI환경 찾아보기

## Slide 6: END
감사합니다